宝盛砂场、灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程

招标文件

工程名称：宝盛砂场、灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程

招标项目：工程施工

招 标 人：雅安交建集团路桥有限责任公司

时    间：2018年9月18日

宝盛砂场、灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程

招 标 文 件

招标要求：

本工程采用公开方式招标，从公司劳务库中确定1家最低报价投标人为中标人（第一名），第二、三、四名作为备选中标人。

一、报价说明：

1.为达到公平、公正、公开的原则，我公司拟定了统一报价表，请投标人对该工程进行投标报价。

2.本次招标限价为：含材料492914元.不含材料:164704元。高于限价投标的为无效投标。

3.投标人需按照我公司提供的格式和相关要求进行填写，如投标人认为有不完整或有缺项的内容，不可进行补充或增减说明。

4.本项目不作问询答复，投标报价表即具唯一性。

二、工程概况

1.工程名称：宝盛砂场、灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程.

2.工程地址：芦山县宝盛乡、宝兴县灵关镇

3.建设规模：宝盛砂场、灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程.

4.工程外观：达到检评标准

5.工程质量目标：合格，质保期为1年。

6.承包工期：2018年9月22日至2018年11月1日

7.具体情况详见我公司给予图纸或现场给定的参数、标准。

三、工期要求：

1.进度计划要求：按照招标人时间节点进行。

2.具体进度计划和施工安排必须严格按照甲方的施工组织进度计划和施工方案执行，若因投标人原因工期延误，按每延误一天1000元/天的标准进行处罚。

3.如施工过程中投标人人员严重不足，施工进度滞后，招标人有权单方面采取措施，由招标人将剩余工程发包给第二名进行施工，所有工程单价按照第一名合同单价执行。

4.若由于工程施工中新增工程量较大，加之工程要求加快进度、工期紧张时。为了加快施工进度招标人可直接将剩余工程科学、合理的划分标段，发包给第二、三、四名备用中标人，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。承包人的选择顺序同投标时的排名。

## 四、质量、安全生产和文明施工要求

## 1.确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。

## 2.确保施工期间不发生安全事故。

## 3.单项工程质量达到合格标准。

## 4.工程外观：达到检评标准。

五. 承包方式：

本次招标工程项目单价包含混凝土搅拌设备、砂浆搅拌设备、小型工器具、试验人工、模板及原材料承包方式，采用固定综合单价形式。

六、承包内容:

1．具体详见工程量清单。

2. 我公司给予图纸或现场给定的参数、标准。

3．本次工程量为预估工程量，具体工程量以实际工程量为准

七、付款方式

1.1本工程无预付款，施工期间不借资，由投标单位全垫资。

1.2工程完工经验收合格，支付工程款的50%

1.3经甲方计量后，支付验收完成工程总价的95%，乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录和增值税专用发票。

1.4. 竣工工程量按照设计图纸并结合现场实际断面尺寸进行收方确认并签字。

2.1年质保期满后支付剩余5%。

八、开标时间

递交投标文件截止时间：北京时间2018年9月21日12:00

开标时间：北京时间2018年9月21日2:30

递交地点：雅安交建集团路桥有限责任公司（雅安市雨城区城后路134号）二楼会议室

九、评标标准和方法

本工程招标由招标人组织的评标小组进行评标、询标。所有投标人中投标报价最低的作为中标第一候选人。

十、投标文件的要求 :

投标文件中应包括如下内容并按照以下顺序装订：

1.投标承诺函

2.投标报价单

投标文件份数要求：一份。

十一、询标

询标时投标人和拟派现场管理员须参加，询标顺序另行通知，投标方需准时在我公司等候。

十二、其他

- 本工程招标人一旦通知投标人中标，3日内中标人需签订合同确认。

2.一旦中标，中标综合单价或询标时确定的

单价即为合同固定单价。

3.第二、三、四名作为备选中标人，请保持电话畅通。

4.投标人必须为进场人员按国家法律购买工伤保险、意外伤害险。

5.投标人必须做好安全教育及相关的安全防护，严禁违章作业，施工过程发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

雅安交建集团路桥有限责任公司

2018年 9 月 18 日

附件一

投 标 承 诺 函

致：雅安交建集团路桥有限责任公司：

一、我单位研究了贵司  宝盛砂场灵关土地整理项目场地硬化、房屋建筑、盖板涵工程及防护工程招标文件，愿意承担该工程项目相关的施工任务；坚决履行招标文件中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。

二、我方遵照投标须知及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法事情。严格自律，不向招标方相关人员行贿和送礼，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

三、投标开始后，我们保证履行投标文件中的全部内容，如果我单位撤回投标文件或提高投标报价或不承担招标文件规定的全部义务，或中标书发出后拒绝签订供货合同，我单位将承担因此而发生的一切损失。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺，若我方作为第二、三、四名备用中标人，有幸在本工程施工时被招标人选择为承包方的，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。

六、一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手进行施工准备工作。

投标人（章）：

日期：