雅安交建集团路桥有限责任公司

鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目

竞争性谈判文件

日期：二O一九年一月二十九日

- 目     录

第一章 竞争性谈判公告………………………………………………………2

第二章 响应人须知……………………………………………………………5

- 响应人须知前附表………………………………………………………………5

- 一、总则…………………………………………………………………………6

- 二、竞争性谈判文件……………………………………………………………7

- 三、响应报价说明………………………………………………………………8

- 四、响应文件的编制……………………………………………………………8

- 五、响应文件的提交……………………………………………………………9

- 竞争性谈判………………………………………………………………10

- 七、签订合同……………………………………………………………………12

- 第三章 合同条款………………………………………………………………13

第四章 响应文件格式…………………………………………………………16

密封袋格式……………………………………………………………………17

响应文件封面格式……………………………………………………………18

竞争性谈判响应文件格式……………………………………………………19

一、竞争性谈判承诺函………………………………………………………19

二、法定代表人证明书及授权委托书………………………………………20

三、响应报价函………………………………………………………………22

四、项目组织方案……………………………………………………………23

五、资格审查资料……………………………………………………………30

六、承诺及声明函……………………………………………………………31

七、响应人及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录的承诺函…………32

八、其他资料…………………………………………………………………33

第一章 竞争性谈判公告

雅安交建集团路桥有限责任公司鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目进行竞争性谈判，欢迎符合要求的运输物流商前来参加。

一、项目名称：雅安交建集团路桥有限责任公司鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目。

二、项目概况：

项目地点：天全县鱼泉乡狮子山。

项目情况：鱼泉砂场矿山道路土石方运输，道路状况为矿山道路，运输方式为上山空车，下山重车；整个场区分为三个工作区，总方量预计为30万方左右，最终以实际运输量为准。

1、道路维修养护：由谈判人（雅安交建集团路桥有限责任公司）负责，确保道路畅通平顺和正常运输。

2、计量方式：按实际运输土石方的车数进行计量，每车的计量以第一车装车时谈判人和响应人双方确认的车型及装载量计量，车型为载重约24立方米左右的双桥自卸车，每车装载量以挖掘机操作手鸣喇叭确认装载完毕为准。

3、运量保证：根据工程实际情况确定进场车辆数，一般状态下不少于8辆，大的工作面形成后不低于15辆；驾驶员的吃住、油料、车辆维护等相关保障均由响应人负责。

4、工程特殊情况需请响应人理解：因工程工作面特殊，特别是工程前期不能保证每天都有运输任务，谈判人不负责响应人因此而产生的相关费用。

5、运输要求：第一工作面属内转，第二工作面运距2.5至3.5公里，第三工作面运距3.5至5.5公里。

6、现场勘查和答疑会：谈判人不组织现场勘查和答疑会，但请有意参与竞争性谈判的响应人一定自行到现场进行认真勘查。谈判人现场勘查联系人：吴先生，电话：15281286172。

7、承包方式：总承包。

8、工期要求：以实际运输完工为准。

三、工程限价：

工程限价将于2019年2月11日上午11时在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网（与本公告发布同一渠道）补充发布，请响应人关注相关信息补充发布并下载。

四、项目资金来源：企业自筹。

五、评选方式：竞争性谈判，允许二次报价。

六、响应人资格及要求：

（一）已在雅安交建集团路桥有限责任公司入库的物流运输企业。

（二）除不可抗力因素外，每天应按保证正常配置装卸和运输。

（三）响应人负责运输的环卫（除施工场地）、安全工作，在运输过程中配合好环保、安全等部门和当地政府的监督管理工作。

（四）中选人在签定合同的第二天按运量配置要求组织人员车辆进场，若达不到谈判人要求，谈判人有权取消其中选资格，并在我公司合作库中列入黑名单，拒绝再次入库和参与竞标、谈判。谈判人将另行选择其他响应人。

七、发布公告的媒体：本公告在雅安交通建设（集团）有限责任公司官方网站发布。

八、获取竞争性谈判文件的时间及方式：2019年1月29日至2019年2月12日，在雅安交通建设（集团）有限责任公司官方网站发布的公告下方“附件”中自行下载。

九、响应文件递交截止时间：2019年2月13日上午9时30分前。响应文件有效期：30天（日历天数），从响应文件递交截止日起计算。

十、竞争性谈判开始时间及地点：

（一）谈判时间：2019年2月13日上午9：30时（北京时间）。

（二）谈判地点：雅安交建集团路桥有限责任公司二楼会议室。

十一、响应文件份数：响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。

十二、专家评审服务费：由中选人在领取中选通知书时支付。

十三、竞争性谈判保证金：人民币：100,000.00 元（大写：壹拾万元整）。谈判结束后，中选人的竞争性谈判保证金将自动转入履约保证金。

十四、竞争性谈判保证金缴纳：

（一）指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行。

（二）户名：雅安交建集团路桥有限责任公司。

（三）账号：2319614209022105256。

（四）款项用途：竞争性谈判保证金。

（五）到帐时间：2019年2月12日17：00时前（转账凭证可作为依据）。

十五、联系方式：

谈判人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

地址：雅安市雨城区城后路134号。

联系人：李先生。

电话：0835-2234023，18080585717。

- 第二章  响应人须知

响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：雅安交建集团路桥有限责任公司鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目； 项目地点：天全县鱼泉乡狮子山； 评选方式：竞争性谈判，允许二次报价； 承包方式：总承包； 工期要求：以实际运输完工为准。 |
| 2 | 项目资金来源 | 企业自筹。 |
| 3 | 响应人要求 | 雅安交建集团路桥有限责任公司已入库的物流运输企业。 |
| 4 | 竞争性谈判文件获取时间及方式 | 2019年1月29日17时00分至2019年2月12日23时59分（北京时间），在雅安交通建设（集团）有限责任公司官方网站发布的公告“附件”中自行下载。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2019年2月13日上午9时30分前。 |
| 6 | 响应文件有效期 | 30天（日历天数），从响应文件递交截止日起计算。 |
| 7 | 响应文件份数 | 响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。 |
| 8 | 专家评审服务费 | 由中选人在领取中选通知书时支付。 |
| 9 | 竞争性谈判 保证金 | 人民币：100,000.00 元（大写：壹拾万元整），如中选竞争性谈判保证金将自动转入履约保证金。 |
| 10 | 竞争性谈判保证金缴纳 | 指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行； 户名：雅安交建集团路桥有限责任公司； 账号：2319614209022105256； 款项用途：竞争性谈判保证金； 到帐时间：2019年2月12日17：00时前（转账凭证可作为依据）。 |
| 11 | 联系方式 | 联系人：李先生 。 电话：18080585717。 联系地点：雅安市雨城区城后路134号。 |

- 一、总则

（一）适用范围 ：

1、本竞争性谈判文件仅适用于本次鱼泉砂场土石方运输项目。

2、本竞争性谈判文件的解释权归谈判人所有。

（二）谈判主体 ：本次竞争性谈判的谈判人是雅安交建集团路桥有限责任公司。

（三）响应人资格及要求：

1、已在雅安交建集团路桥有限责任公司办理入库的物流运输企业。未入库企业可于2019年2月12日17时前（节假日除外）办理。

2、响应人负责运输的环卫（除施工场地）、安全工作，在运输过程配合好环保、安全等部门和当地政府的监督管理工作。

3、中选人按谈判人要求签订合同后组织人员车辆进场，若达不到谈判人要求，谈判人有权取消其中选资格，并在谈判人合作库中列入黑名单，拒绝再次入库和参与竞标谈判。谈判人将另行选择其他响应人。

（四）竞争性谈判费用：响应人参加竞争性谈判的有关费用由响应人自行承担。

（五）竞争性谈判保证金：

1、响应人应提供竞争性谈判公告中的竞争性谈判保证金，此保证金是响应文件的组成部分。

2、竞争性谈判保证金必须从响应人帐户以网上转账形式提交，并保证在响应文件递交截止时间前缴入到竞争性谈判公告指定的帐户。

3、对于未能按要求提交竞争性谈判保证金的响应人，谈判人将其视为不响应竞争性谈判而予以拒绝。

4、未中选的响应人的竞争性谈判保证金应在书面确定并与中选择人签订合同后7个工作日内退还（无息）。

5、中选人的竞争性谈判保证金在中选后自动转为合同履约保证金的部分金额，合同履约保证金为合同金额的10%。

6、响应人有下列情形之一的，其竞争性谈判保证金将不予退还：

①在响应文件有效期内撤回其响应文件的；

②中选人无正当理由放弃中选的；

③中选人未能在规定期限内提交合同履约保证金的；

④中选人未能在规定期限内签订合同的；

⑤响应人存在弄虚作假或串通参与竞争性谈判的；

⑥中选人被废除的。

（六）合同履约保证金：

中选人必须在合同签订前三日内，按竞争性谈判公告规定的要求，以网上银行转账方式向谈判人提交合同履约保证金。未按竞争性谈判文件规定提交合同履约保证金的，视为放弃中选。

合同履约保证金在项目完工后10个工作日内无息全额退还给中选人。

- 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的组成：

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判公告、响应人须知、合同主要条款、竞争性谈判文件内容及附件等组成（包含本项目设计图纸等相关附件）。

2、响应人应认真阅读竞争性谈判文件中的所有内容。如果响应人编制的响应文件实质上不响应竞争性谈判文件要求，其响应文件将被谈判人拒绝。

（二）竞争性谈判文件的解释：

竞争性谈判文件作为报价、谈判、确定中选人、签订合同的依据。响应人应认真阅读竞争性谈判文件，若有问题以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向谈判人提出，谈判人应以书面形式或答疑会的方式予以解答，答复将送给所有购买竞争性谈判文件的响应人。如未提交书面疑问的，将视作对竞争性谈判文件、设计图纸的认同，截止时间2019年2月12日。

- 三、响应报价说明

（一）响应报价 ：

1、响应报价应是竞争性谈判文件所确定的竞争性谈判范围内全部工作内容的价格表现。包括但不限于驾驶员吃住、油料、车辆维护等直接费、间接费、利润、劳动保险费、民工工伤保险费、车辆保险费及政策性文件规定的各项费用等。

2、本项目竞争性谈判控制价（最高限价）以2019年2月11日在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网（与本公告发布同一渠道）补充发布的限价为准。

3、响应报价保留到小数点后两位。

（二）其它费用：本项目无其它费用。

（三）计价方式：按完成产值100万元开始计价。

（四）响应报价的货币：响应报价中的单价全部采用人民币表示。

- 四、响应文件的编制

（一）响应文件的组成：详见第四章内容。

（二）响应文件格式要求：

响应人应使用竞争性谈判文件中提供的附件（表）格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

（三）响应文件的份数和签署：

1、响应人应按竞争性谈判文件规定的内容和份数编制响应文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。响应文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、响应文件“正本”和“副本”封面上均应加盖响应人公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。

3、响应文件的打印和书写应清楚工整，无涂改、行间插字或删除。除非是根据已发出的竞争性谈判文件补充文件的指示进行的，或者是响应人造成的必须修改的错误。由此造成字迹模糊辨认不清的，应视作无效响应处理。任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴(签字可用具有法定效力的个人印章代替)。

4、响应文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。响应文件正本和副本统一用 A4 幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编码，可双面打印。

5、响应文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

6、响应文件应根据上述要求制作，签署、盖章和内容完整。

7、本竞争性谈判文件要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

8、响应人法定代表人或委托代理人签字处不得使用签字章。

- 五、响应文件的提交

（一）响应文件的装订、密封与标记：

1、本项目的响应文件应按照竞争性谈判文件第三章内容和顺序制作装订。

2、响应文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或者合页装订。

3、本项目的响应文件外包封要求密封，封口处加贴封条，并在其上加盖响应人公章、法定代表人（或委托代理人）印鉴。

4、响应文件包封及封面都应标明项目名称及响应人名称，并加盖响应人公章、法定代表人（或委托代理人）印鉴。

（二）提交响应文件截止期：

1、响应人应按规定的时间和地点提交响应文件。逾时送达或未送达指定地点的响应文件，谈判人不予受理。

2、在原定截止时间前，如果出现特殊情况，谈判人可以以书面补充通知的方式酌情延长提交响应文件的截止日期。上述情况下，谈判人与响应人的全部权利、责任和义务，将相应延后至新的响应文件提交截止日期。

（三）响应文件的修改与撤回：

1、响应人提交响应文件后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以以书面形式提出补充意见修改其响应文件，在响应文件提交截止时间以后，不得更改其响应文件。

2、响应人的补充修改内容，应按规定编制、标记和提交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在响应文件提交截止日期与竞争性谈判文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，响应人不得撤回其响应文件，否则其竞争性谈判保证金将不予退还。

- 竞争性谈判

（一）成立竞争性谈判评审小组：

谈判人应在公司各部门监督下，按有关规定组建3人具有评标资格的专家组成的竞争性谈判评审小组。

（二）竞争性谈判组织：

谈判人在《竞争性谈判公告》中约定的日期、时间和地点组织竞争性谈判。竞争性谈判时需有谈判人和响应人代表参加。参加竞争性谈判的代表应签到以证明其出席。

（三）竞争性谈判程序：

1、竞争性谈判由谈判人主持，竞争性谈判时，主持人应检查竞争性谈判保证金的缴纳情况，响应人或其推选的代表应在竞争性谈判现场检查响应文件的密封情况（密封情况检查完毕后，响应人离场或就地等候）。

2、响应文件的初审：依据竞争性谈判文件的规定，由评审专家小组按响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求做出响应。

3、竞争性谈判评审小组对各响应人的竞争性谈判文件认真阅读，确定竞争性谈判内容，并进行初审。在初审出现下列情况者，响应文件作无效处理：

（1）未提交竞争性谈判响应书；

（2）未按规定缴纳竞争性谈判保证金的；

（3）未提交报价表；

（4）超出经营范围的；

（5）资格证明文件不全的；

（6）竞争性谈判文件无法人签字或盖章的；

（7）竞争性谈判有效期响应不足的；

（8）技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）技术响应不符合竞争性谈判文件规定的服务要求的；

4、竞争性谈判：

（1）竞争性谈判评审小组按抽签方式确定竞争性谈判顺序，与单一响应人分别就报价进行竞争性谈判，并了解其报价组成情况。

（2）竞争性谈判中，竞争性谈判的任何一方不得透露与竞争性谈判有关的其他承包商的服务资料、价格和其他信息。

（3）谈判人对竞争性谈判过程和重要竞争性谈判内容进行记录，竞争性谈判双方在记录上签字确认。

5、竞争性谈判文件修正：

竞争性谈判后，潜在响应人对竞争性谈判响应文件报价部分下浮单价进行承诺，并签字盖章，确认后作为其竞争性响应文件的一部分。

6、在竞争性谈判过程中，竞争性谈判双方可就价格与对应的服务方面按要求进行变更、补充完善。变更、补充完善的最终报价作为评审的依据。

7、确定中选人：

（1）谈判结束后，谈判评审小组应要求所有参加谈判的响应人在规定时间内进行二次报价并签字盖章书面确认，谈判人从评审小组提出的候选人中根据符合竞争性谈判要求且报价最低的原则确定中选响应人，谈判人将对中选的响应人发出中选通知书，并将中选结果通知以电话形式通知所有参加谈判的未中选的响应人。

（2）竞争性谈判过程谈判人指定专人负责记录，并存档备查。

注：1、从竞争性谈判之日起至授予合同期间，响应人不得就其竞争性谈判有关事项与竞争性谈判评审小组接触。

2、响应人试图对竞争性谈判评审小组的评审施加任何影响，都可能导致其竞争性谈判响应作无效处理。

- 七、签订合同

中选人自收到《中选通知书》之日起在规定时间内（中选通知书要求的截止时间）和谈判人根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，依据竞争性谈判文件、中选人的响应文件签订合同。

第三章  合同条款

一、工程地点：天全县鱼泉乡狮子山至天全县鱼泉乡政府河边弃土场。

二、工程工期：依甲方时间安排和工程实际情况确定进场车辆数，一般状态下不少于8辆，大的工作面形成后不低于15辆（每天的车辆配置以甲方实际挖掘进度进行安排）；驾驶员的吃住、油料、车辆维护等相关保障均由响应人负责。因工程工作面特殊，特别是工程前期不能保证每天都有运输任务，甲方不负责乙方因此而产生的相关费用和损失。

三、计量结算时间及方式：

乙方应按照甲方指定的天全县鱼泉乡政府河边弃土场和运输线路进行土石方运输，乙方每运输一车在出场前由甲方检查装载量并出具运货单作为运输计量结算和支付运输款的依据，每月30日，甲乙双方共同汇总核对无误后双方签字确认。乙方以实际运输车数进行计量，每车的计量以第一车装车时甲方和乙方双方确认的车型及装载量计量，车型为载重约24立方米的双桥自卸车，每车装载量以挖掘机操作手鸣喇叭确认装载完毕为准。

四、价格确定：综合单价为           元/车。或第一工作面内转，运输单价为           元/车；第二工作面运距2.5至3.5公里，运输单价为        元/车；第三工作面运距3.5至5.5公里，运输单价为        元/车。（以上价格为含税包干价。包含但不限于驾驶员吃住、油料、车辆维护等直接费、间接费、利润、劳动保险费、民工工伤保险费、车辆保险费及政策性文件规定的各项费用等。具体价格方式以补充信息为准。）

五、运输款项支付方式及时间：甲方以银行转账方式支付运输款给乙方。在甲方收到业主计量支付工程款项后，甲方按乙方每完成产值100万元进行结算，并向乙方支付结算价95%的运输款，余5%款项待该项目竣工验收完成结算后的15个工作日内向乙方支付。甲方支付乙方运输款项前，乙方应向甲方出具完税凭证（增值税普通发票）。

乙方银行账户信息：

开户行：                       ；

开户名：                       ；

账号：                         。

六、甲乙双方的权利和义务：

1、甲方的权利义务。

（1）当乙方不按约定时间、地点、路线和任务履行本合同义务时，甲方有权提前解除本合同，由此产生相关损失由乙方自行承担；

（2）甲方有权根据甲方评定满意度调查结果对乙方的服务质量进行评价，并据此分配运量，直至终止合同，乙方对此无异议；

（3）甲方有权追缴由乙方造成的一切经济损失，并保留司法诉讼权；

（4）当乙方按约定办理完结算后，甲方有义务按时支付乙方的运输费；

（5）每次运输前24小时内，甲方应及时以电话、短信等方式通知乙方确认次日车辆需求量。如因甲方原因造成运输延误，其产生的一切损失与乙方无关。

（6）甲方应确保运输道路的畅通平顺，满足正常运输需要。

2、乙方的权利和义务。

（1）保证给投入运输车辆的驾驶员购买座位险，购买投入运输车辆的三者险，并在本合同签订后3天内完成；

（2）乙方必须及时将参与合同运输任务的车辆信息（驾驶证、行驶证、运营证、保险证正副本、驾驶员从业资格证、机动车辆维护竣工出厂合格证、驾驶员联系号码等复印件）报送甲方备案，对未备案车辆，甲方有权拒绝安排任务及办理结算；

（3）乙方应服从甲方安排，确保车辆准时到场，及时保证甲方的土石方运输需求；乙方必须保证每天在甲方场地备有载重为24立方米的双桥自卸车最少8辆，正常配置不低于15辆用于装卸运输，实际工期以运输完成为准。

（4）因工程和工作面的特殊原因，在甲方尽最大限度保证工作面及运量仍不能确保乙方每天有运输量时，乙方自行承担因此发生的相关费用或损失。

（5）乙方应在每次运输前，将所安排车辆的相关信息（驾驶员姓名、联系电话、车牌号、车型、拟定装载吨位）等及时报予甲方，不得随意更换，若需更换，须事前经甲方同意；

（6）乙方必须保证运输车辆车况良好，保险及运输证照齐全有效。甲方有权拒绝不合格车辆进场运输，因此产生的一切后果由乙方自行负责。在土石方运输过程中，乙方车辆以及乙方雇佣的人员必须注意运输及施工等安全事项，严防安全事故发生，并对一切安全事故引发的经济赔偿负完全责任；甲方代为赔偿的，有权向乙方追偿，并在应付款中进行抵扣。

（7）遇到与本运输项目有关的运输、劳务或其他群众纠纷等问题，由乙方自行解决，妥善处置或安置相关车辆及从业等人员。如需主管部门协调解决的应逐级反映。如发生停运、罢运、聚众闹事、集体上访、群访等影响社会稳定事件的由乙方负完全责任，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿；

（8）运输过程中如发生交通事故、安全事故、车辆故障、其他重大事故、环保问题等，乙方应无条件及时整改，因此产生的其它负面影响及损失，由乙方负完全责任，按相关规定和要求进行妥善处置，并自行承担造成的经济等损失。甲方代为赔偿或因此遭受损失的，保留继续追偿损失的权利（追偿费用包括但不限于律师费、差旅费、误工费、诉讼保全费、交通费和甲方承担的第三方连带违约赔偿金等）。

七、其他：

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，自结算完成之日起失效。

2、甲乙双方在执行协议中发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具同等法律效力。

- 第四章　竞争性谈判响应文件格式

- 一、竞争性谈判承诺函；

二、法定代表人证明书及授权委托书：

（一）法定代表人证明书（①法定代表人身份证复印件正反面；②法定代表人亲自参加谈判时提供本证明书）；

（二）法定代表人授权书原件（①附法定代表人和被授权人身份证复印件正反面；②法定代表人亲自参与谈判时不需要提供）；

三、响应报价函；

四、项目组织方案；

五、资格审查资料：

六、承诺及声明函；

七、响应人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函；

八、其他资料。

注：

1、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

2、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由响应人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

3、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本土石方项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目谈判需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明

密封袋格式：

项目名称：

竞争性谈判响应文件（正/副）

响应人名称：

谈判日期：

：

响应文件封面格式：

正本或副本

鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目

竞争性谈判响应文件

响应人名称：                        （单位盖章）

编制日期：     年     月     日

竞争性谈判响应文件格式：

一、竞争性谈判承诺函

雅安交建集团路桥有限责任公司：

一、我方全面研究了贵方雅安交建集团路桥有限责任公司鱼泉砂场土石方运输项目竞争性谈判文件，愿意承担该项目相关的运输业务；坚决履行竞争性谈判文件中对响应人所规定的全部要求和应承担的义务。

二、我方遵照竞争性谈判须知及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法事情。严格自律，不向谈判方相关人员行贿和送礼，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

三、竞争性谈判开始后，我们保证履行竞争性谈判文件中的全部内容，如果我单位撤回响应文件或提高谈判报价或不承担竞争性谈判文件规定的全部义务，或中选书发出后拒绝签订运输合同，我方将承担因此而发生的一切损失。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项竞争性谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

五、一旦通知我方中选，将按时签订合同。并立即着手进行运输准备工作。

响应人名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

通讯地址：

联系电话：

日期：        年     月     日

二、法定代表人证明书及授权委托书

（一）法定代表人证明书

单位名称：

地 址：

姓 名：          性别：     年龄：     职务：

本人系                        (响应人名称)的法定代表人。参加你单位组织的                 项目(项目编号         )的竞争性谈判活动，并参与项目的竞争性谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此证明。

注：1、法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖公章；

2、法定代表人参与竞争性谈判时不需要提供该项；

3、“法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书”除在竞争性谈判响应文件中体现原件外，还须单独提供一份原件和身份证复印件加盖公章，在竞争性谈判签到时提交；

4、委托代理人身份证查验原件。

响应人名称：                      (盖章)

法定代表人(签字)：

日期：        年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

雅安交建集团路桥有限责任公司：

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （响应人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                   （谈判人）                 项目的竞争性谈判活动。代理人在响应文件签字、竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

响应人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

委托代理人签字：

职务：

日期：        年     月     日

- 三、响应报价函

- （一）鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目响应报价函

| 响应人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目 |  |
| 项目工期 | 以实际运输完工为准 |  |
| 报价 （含税） | 1、场地内运输单价为小写： 元/车。 | 综合价格： 元/车。 |
|  | 2、运距2.5至3.5公里单价为： 元/车。 |  |
|  | 3、运距3.5至5.5公里单价为： 元/车。 |  |
|  | 以上报价为含税谈判总价。车型为：载重约24立方米的双桥自卸车。 |  |
| 响应人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |  |

注：1、报价保留到小数点后两位；

2、该报价函格式最终以发布的补充信息为准。

- （二）鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目响应二次报价函

| 响应人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 鱼泉砂场矿山道路土石方运输项目 |  |
| 项目工期 | 以实际运输完工为准 |  |
| 报价 （含税） | 1、场地内运输单价为小写： 元/车。 | 综合价格： 元/车。 |
|  | 2、运距2.5至3.5公里单价为： 元/车。 |  |
|  | 3、运距3.5至5.5公里单价为： 元/车。 |  |
|  | 以上报价为含税谈判总价。车型为：载重约24立方米的双桥自卸车。 |  |
| 响应人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |  |

注：1、报价保留到小数点后两位；

2、该报价函格式最终以发布的补充信息为准。

3、响应人应带上单位公章，用于二次报价时盖章。

4、该二次报价函不装订在响应文件内，单独打印用于第二次报价时使用。

四、项目组织方案

（格式自拟）

附件1：

项目主要管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部： 公司总经理 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、现场主管 |  |  |  |  |
| 3、安全管理 |  |  |  |  |
| 4、环保管理 |  |  |  |  |
| 5、设备管理 |  |  |  |  |
| 6、材料管理 |  |  |  |  |
| 7、其他 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附件2：

项目主要车辆设备表

| 序号 | 车辆设备 名 称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

服务承诺书

雅安交建集团路桥有限责任公司：

如我公司能在本次竞争性谈判活动中选，在服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻谈判人的意见，维护谈判人的利益，把向谈判人提供优质服务作为我们工作目标。想谈判人之所想，急谈判人之所急。在项目服务过程中与谈判人密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。

如我公司能在本次竞争性谈判活动中选，我公司郑重承诺如下：

一、提供竞争性谈判文件所述范围内的运输服务。

二、严格按照谈判人的要求和标准提供运输服务。

三、项目实施过程中，严格按照响应文件及合同中的承诺履行。

四、（响应人认为对谈判人有利的其它服务，该条由响应人自拟）。

五、本承诺书作为合同附件同具法律效应。

| 费用结算方式及时间 | （响应人可对费用的结算方式和最大垫资能力、垫资期限进行说明）： |
| --- | --- |

法定代表人（盖章或签字）：

年   月   日

附件4：

安全承诺书

雅安交建集团路桥有限责任公司：

如我公司能在本次竞争性谈判活动中选，我公司郑重承诺如下：

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全的管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全活动。

3、建立健全安全责任制。从现场主管到一般人员（包括临时雇请的民工）的安全管理系统做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全责任制做到横向到边，人人有责。现场主管是安全的第一责任人。

4、现场设置安全机构，按规定的最低数量和资质条件配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

5、所有驾驶操作人员上岗保证持证上岗，并按规定穿戴防护用品。现场主管和安全员随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、组织制定针对项目特点的安全事故应急救援预案。如果我公司人员、设备、设施发生安全事故，由我公司自行承担一切责任与所有费用。

本承诺书作为合同附件同具法律效应。

法定代表人（盖章或签字）：

年   月   日

附件5：

环境保护承诺书

雅安交建集团路桥有限责任公司：

如我公司能在本次竞争性谈判活动中选，我公司郑重承诺如下：

（1）严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

（2）坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。

（3）建立健全环境保护和水土保持责任制。从现场主管到一般人员（包括临时雇请的生产作业人员）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。现场主管是环境保护和水土保持的第一责任人。

（4）现场设置环境保护和水土保持机构，配备专职环保监督员，专职负责本项目的环境保护和水土保持的宣传、检查工作，杜绝污染环境和破坏环境的事件发生。

本承诺书作为合同附件同具法律效应。

法定代表人（盖章或签字）：

年   月   日

五、资格审查资料

1、营业执照副本复印件(在有效期内，复印件加盖公章)；

2、组织机构代码证副本复印件(发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内，复印件加盖公章)；

3、税务登记证副本复印件(在有效期内，复印件加盖公章)；

4、投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

5、道路运输经营许可证副本复印件(在有效期内，复印件加盖公章)；

6、基本账户开户许可证复印件(加盖公章)。

六、承诺及声明函

雅安交建集团路桥有限责任公司：

我公司作为本次运输项目的响应人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺及声明如下：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、符合法律、法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项 存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

响应人名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)

日期：        年     月     日

七、响应人及其现任法定代表人、主要负责人

不得具有行贿犯罪记录的承诺函

（格式自拟）

八、其他资料

（响应人认为需要补充的资料，格式自拟）